Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	1

Tabellenverzeichnis	2

Abkürzungsverzeichnis	3

1.	Einleitung	4

1.1	Projektbeschreibung	4

1.2	Projektumfeld	4

1.3	Projektziel	4

1.4	Projektbegründung	4

1.5	Projektschnittstellen	4

1.5.1	Technische Schnittstellen	4

1.5.2	Organisatorische Schnittstellen	5

1.6	Projektabgrenzung	5

1.7	Abweichungen vom Projektauftrag	5

2.	Projektplanung	6

2.1	Vorgehensmodell	6

2.2	Ressourcen- und Ablaufplanung	6

2.2.1	Zeitplanung	6

2.2.2	Kostenplanung	6

2.3	Risikoanalyse	7

3.	Technische Umsetzung	8

3.1	Architektur und Design	8

3.1.1	Architektur-Konzept	8

3.1.2	Datenfluss	8

3.2	Auswahl der Technologien	8

3.2.1	Software und Hardware	8

3.3	Implementierung	9

3.3.1	Kernkomponenten der Simulation	9

3.3.2	Zufallselemente und Verteilung	10

3.4	Benutzeroberfläche	10

3.4.1	UI-Konzept und Usability	10

3.4.2	Elemente und Animation	10

4.	Qualitätssicherung	12

4.1	Testkonzept	12

4.1.1	Teststrategie	12

4.1.2	Testumgebung	12

4.2	Testdurchführung	12

4.2.1	Unit-Tests	12

4.2.2	Integrationstests	13

4.2.3	Blackbox-Tests (nach ISO 29119)	13

4.3	Fehlerbehandlung	13

4.3.1	Eingabevalidierung	13

4.3.2	Exception-Handling	14

4.4	Qualitätskriterien	14

4.4.1	Code-Qualität	14

4.4.2	Dokumentationsgrad	15

4.5	Testergebnisse	15

5.	Fazit und Ausblick	16

5.1	Projektzusammenfassung	16

5.1.1	Zielerreichung	16

5.1.2	Projektverlauf	17

5.1.3	Herausforderungen und Lösungen	17

5.2	Persönliche Reflexion	17

5.2.1	Erkenntnisse und Lernfolge	17

5.2.2	Bewertung der Architektur	18

5.3	Ausblick	18

Literaturverzeichnis	19

Anhang	I

A1 Projektplanung	I

A1.1 Zeitplanung	I

A1.2 Arbeitspaketliste	II

A2 Kosten & Ressourcen	IV

A2.1 Kostenaufstellung nach Projektphasen	IV

A2.2   Detaillierte Kosten nach Arbeitspaketen	IV

A2.3 Ressourcen-Kostenübersicht	VI

A3 Mockups	VII

A3.1 Hauptseite	VII

A3.2 Statistikseite	VIII

A3.3 Parlamentsseite	IX

A4 Nutzwertanalysen	X

A4.1 IDE	X

A4.2 Build-Tools	X

A4.3 GUI-Framework	XI

A5 Technische Details	XII

A5.1 Use-Case-Diagramm	XII

A5.2 Paketdiagramm	XIII

A5.3 Klassendiagramm Model-Layer	XIV

A5.4 Klassendiagramm Kalkulationslogik	XIV

A5.5 Klassendiagramm Core	XV

A5.6 Klassendiagramm Skandale	XV

A5.7 Klassendiagramm View Komponenten	XVI

A6 Unit-Tests	XVII

A7 Testprotokoll	XX

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gantt-Diagramm	I

Abbildung 2: Mockup Hauptseite	VII

Abbildung 3: Mockup Statistikseite	VIII

Abbildung 4: Mockup Parlamentsseite	IX

Abbildung 5: Use-Case-Diagramm	XII

Abbildung 6: Paketdiagramm	XIII

Abbildung 7: Klassendiagramm Model-Layer	XIV

Abbildung 8: Klassendiagramm Kalkulation	XIV

Abbildung 9: Klassendiagramm Core	XV

Abbildung 10: Klassendiagramm Skandal	XV

Abbildung 11:Klassendiagramm View Komponenten	XVI

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zeitliche Verteilung der Projektphasen	6

Tabelle 2: Risikoauflistung	7

Tabelle 3: Testumgebung:	12

Tabelle 4: Eingabevalidierung	14

Tabelle 5: Testergebnisse-Übersicht	15

Tabelle 6: Anforderungserfüllung	16

Tabelle 7: Soll-Ist-Vergleich Zeitplanung	17

Tabelle 8: Arbeitspaketlist	III

Tabelle 9:Kostenaufstellung nach Projektphasen	IV

Tabelle 10: Detaillierte Kosten nach Arbeitspaketen	V

Tabelle 11: Ressourcen-Kostenübersicht	VI

Tabelle 12: Nutzwertanalyse IDE	X

Tabelle 13: Nutzwertanalyse Build-Tools	X

Tabelle 14: Nutzwertanalyse GUI-Framework	XI

Tabelle 15: Unit-Tests	XIX

# Abkürzungsverzeichnis

CSS		Cascading Style Sheet

GB		Gigabyte

GUI		Graphical User Interface

IDE		Integrated Development Environment

IHK		Industrie und Handelskammer

JRE		Java Runtime Environment

JDK		Java Development Kit

LTS		Long Term Support

MVC		Model-View-Controller

MVVM	Model-View-View-Model

RAM		Random Access Memory

UI		User Interface

# Einleitung

Im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erfolgt ein für die Berufsschule verpflichtendes Simulationsprojekt.

Es dient zur Überprüfung des Wissen- und Ausbildungsstands sowie zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

## Projektbeschreibung

In Schulen werden komplexe Wahlsysteme meist durch Lehrbücher und Videos vermittelt. Diese statischen Medien zeigen aber nicht die dynamischen Zusammenhänge einer Wahl z.B. wie sich Skandale oder Kampagnen auf das Ergebnis auswirken.  Das führt dazu, dass Schüler das Thema schwer verstehen und das Interesse sinkt.

## Projektumfeld

Die Projektdurchführung erfolgt als schulische Projektarbeit direkt beim Auftraggeber, der „Beruflichen Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock -Technik-“. Die Zielplattform der Anwendung bilden die schuleigenen Windows Client.

## Projektziel

Ziel ist es, eine Desktop-Anwendung zu entwickeln, mit der Schüler Wählerwanderungen und externe Einflüsse selbst simulieren können. Die Anwendung ergänzt den bestehenden Unterricht. Die Benutzeroberfläche wird mittels JavaFX realisiert. Die Entwicklung des Backends erfolgt mit Java als Programmiersprache.

## Projektbegründung

Durch das Projekt sollen nicht sichtbare Prozesse wie die Wählerwanderung oder externe Einflüsse visualisiert werden. Zudem soll damit die didaktische Qualität gesteigert werden, indem die Lernenden beispielsweise bei einer Parameteränderung direktes Feedback erhalten.

## Projektschnittstellen

### Technische Schnittstellen

Da die Software als Standalone-Anwendung konzipiert ist, existieren keine Schnittstellen zu vorhandenen IT-Infrastrukturen oder Datenbanken.

### Organisatorische Schnittstellen

Der fachliche Ansprechpartner des Kunden ist Herr Patett als Hauptverantwortlicher.

## Projektabgrenzung

Durch den begrenzten Zeitumfang des Projektes wurden bestimmte Eingrenzungen getroffen:

• Keine Bereitstellung für weitere Betriebssysteme. Der Fokus liegt auf Windows.

• Es werden keine Simulationsdaten in einer Datenbank gespeichert.

• Eine Implementierung einer „künstlichen Intelligenz “ erfolgt nicht.

• Es werden keine realen historischen Wahldaten verwendet.

## Abweichungen vom Projektauftrag

Im Verlauf des Projekts traten keine inhaltlichen Abweichungen vom genehmigten Projektauftrag auf. Die ursprünglich geplanten 120 Arbeitsstunden wurden exakt eingehalten, wobei sich der tatsächliche Aufwand in den einzelnen Phasen minimal verschob, siehe Tabelle 7: Soll-Ist-Vergleich Zeitplanung

# Projektplanung

## Vorgehensmodell

Für die Durchführung dieses Projekts wurde das Wasserfallmodell als lineares, sequenzielles Vorgehensmodell gewählt. Die Wahl des Wasserfallmodells begründet sich durch den festen Abgabetermin (06.02.2026) und die klar definierten Anforderungen aus dem Projektauftrag. Das Wasserfallmodell sieht vor, dass die Entwicklung in aufeinanderfolgenden, klar abgegrenzten Phasen erfolgt. Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht eine präzise Planung und Kontrolle des Projektfortschritts sowie eine umfassende Dokumentation jeder Entwicklungsphase entsprechend der Industrie- und Handelskammer (IHK)-Anforderungen.

## Ressourcen- und Ablaufplanung

### Zeitplanung

Die Projektdurchführung erstreckt sich über einen Zeitraum von 21,6 Wochen (06.09.2025 bis 06.02.2026) und ist in vier Hauptphasen unterteilt:

| Phasen | Beschreibung | Zeitraum |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Projektplanung | Sep. 2025 |
| Phase 2 | Technische Umsetzung | Okt. – Nov. 2025 |
| Phase 3 | Qualitätssicherung | Dez. 2025 – Jan. 2026 |
| Phase 4 | Projektabschluss | Jan. – Feb. 2026 |

Tabelle 1: Zeitliche Verteilung der Projektphasen

Eine detaillierte Visualisierung der Zeitplanung mit allen Arbeitspaketen, Abhängigkeiten und Meilensteinen ist im Anhang A1.1 Zeitplanung (Abbildung 1: Gantt-Diagramm) als Gantt-Diagramm dargestellt.

### Kostenplanung

Die Kostenplanung basiert auf einer Kalkulation der Personalkosten sowie der benötigten Sachmittel. Für die Projektdurchführung wird von einem Gesamtaufwand von 120 Arbeitsstunden ausgegangen. Bei einem Stundensatz von 6,50€ (basierend auf der Azubi-Vergütung) ergeben sich Personalkosten von 780,00€. Alle benötigten Software-Werkzeuge sind als Open-Source-Lösungen oder über 6 Bildungslizenzen kostenfrei verfügbar, die erforderliche Hardware ist bereits vorhanden. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten nach Projektphasen befindet sich im Anhang A2(Tabelle 9,Tabelle 10,Tabelle 11)

## Risikoanalyse

Die folgende Tabelle zeigt mögliche Risiken während der Projektdurchführung und entsprechende Gegenmaßnahmen:

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gegenmaßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance-Problem bei hoher Wähleranzahl | Mittel | Hoch | Frühzeitige Belastungstests, Optimierung der Datenstruktur |
| Kompatibilitätsprobleme auf Schulrechnern | Gering | Hoch | Test auf Schulrechner, jpackage mit eingebettetem JRE |
| Fehlerhafte Zufallsverteilungen | Mittel | Mittel | Statistische Validierung, Unit-Tests |
| Zeitverzug durch unterschätze Komplexität | Mittel | Hoch | Pufferzeiten eingeplant, wöchentliche Fortschrittskontrolle |
| Nichterfüllung der IHK-Anforderungen | Gering | Hoch | Checkliste erstellen, regelmäßiger Abgleich mit Projektauftrag |

Tabelle 2: Risikoauflistung

# Technische Umsetzung

## Architektur und Design

### Architektur-Konzept

Das Projekt nutzt die MVC-Architektur, um die Verantwortlichkeiten klar zu trennen. Das erleichtert die Wartung und ermöglicht es, Komponenten unabhängig voneinander zu ändern. Das Model enthält die komplette Simulationslogik und arbeitet unabhängig von der Benutzeroberfläche. Die View ist für die Darstellung zuständig und wird mit JavaFX umgesetzt. Der Controller vermittelt zwischen Model und View: Er verarbeitet Benutzereingaben, startet die Simulation und aktualisiert die Anzeige.

Als Alternative wurde die MVVM-Architektur betrachtet. Die Entscheidung fiel dennoch auf MVC, weil die Projektkomplexität überschaubar ist und MVC eine explizite Kontrolle über den Datenfluss ermöglicht, was sich besonders beim Testen als hilfreich erwiesen hat.

### Datenfluss

Der Datenfluss im System ist unidirektional dargestellt. Der Benutzer gibt Parameter in der View ein. Der Controller validiert die Eingaben und übergibt sie an das Model. Das Model simuliert das Wahlszenario in einzelnen Zeitschritten unter Verwendung von Normalverteilung, Gleichverteilung und Exponentialverteilung. Die Simulationsergebnisse werden vom Controller an die View weitergeleitet und als dynamische Diagramme, Animation und Ereignis-Feed in Echtzeit dargestellt.

## Auswahl der Technologien

### Software und Hardware

Die Auswahl der Entwicklungswerkzeuge erfolgte anhand von Nutzwertanalysen, um die beste Eignung für das Projekt sicherzustellen. Die detaillierten Analysen mit Gewichtungen und Berechnungen befinden sich im Anhang A4 Nutzwertanalysen. Entwicklungsumgebung und Tools Die Nutzwertanalysen ergaben folgende Entscheidungen:

• IDE: IntelliJ IDEA Ultimate (8,85 Pkt.) - exzellenter JavaFX-Support und

umfassende Code-Analyse-Tools (Tabelle 12: Nutzwertanalyse )

• Build-Tool: Apache Maven (8,75 Pkt.) - Standardisierung und einfache XML-Konfiguration (Tabelle 13: Nutzwertanalyse Build-Tools)

• GUI-Framework: JavaFX (8,95 Pkt.) – moderne UI-Elemente, CSS-Styling und Performance für Echtzeit-Visualisierungen (Tabelle 14: Nutzwertanalyse GUI-Framework)

Weitere Technologie-Entscheidungen

• JDK: OpenJDK 21 LTS, kostenfrei, Long-Term-Support bis 2029

• Versionsverwaltung: Git (lokal) – Industriestandard

• Zielsystem: Windows 10/11 Desktop

• Auslieferung: jpackage-Tool – erstellt .exe mit eingebettetem JRE, läuft ohne Installation

Die Hardware-Anforderungen für das Zielsystem sind minimal: Intel Core i3, 8 GB RAM, 100 MB freier Speicher.

## Implementierung

### Kernkomponenten der Simulation

Die Simulation besteht ausfolgenden Kernkomponenten:

SimulationsEngine: Die zentrale Klasse steuert die Simulation, verwaltet Zeit-

schritte und ruft die einzelnen Berechnungsmodule auf (applyMediaInfluence(),

applyCampaignEffects(), processVoterOpinionChanges(), generateRandomEvents()).

Voter: Repräsentiert einen einzelnen Wähler mit aktueller Parteipräferenz und Beeinflussbarkeit. Die Methode updatePreference() aktualisiert basierend auf externen Einflüssen.

Party: Enthält Parteiname, Kampagnenbudget und Unterstützungszahl. Die Methode calculateInfluence() berechnet den Einfluss basieren auf dem verfügbaren Budget.

RandomGenerator: Erzeugt Zufallswerte mit verschiedenen Verteilungen.

Interaktion der Komponenten: Die SimulationEngine erstellt zu Beginn alle Voter- und Party-Objekte. In jedem Zeitschritt werden die Wähler-Präferenzen basierend auf Kampagnenbudgets, Medieneinfluss und Zufallsereignissen aktualisiert. Die Ergebnisse werden als SimulationResult-Objekt zurückgegeben und vom Controller an die View weitergeleitet.

### Zufallselemente und Verteilung

Die Simulation nutzt drei verschiedene Zufallsverteilungen die, um realistische Effekte zu erzeugen:

Normalverteilung Einsatz: Meinungsänderungen der Wähler. Meinungen in großen Gruppen folgen oft einer Normalverteilung, die meisten Wähler ändern ihre Meinung nur geringfügig, wenige stark. Die Standardabweichung hängt von der individuellen Beeinflussbarkeit ab.

Gleichverteilung Einsatz: Zufällige Ereignisse wie Skandale oder positive Nachrichten. Jedes Ereignis hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. So wird zufällig bestimmt, welche Partei von einem Ereignis betroffen ist.

Exponentialverteilung Einsatz: Kampagneneffekt-Abklingen. Kampagnen haben am Anfang starke Wirkung, die dann exponentiell abnimmt. Die Exponentialverteilung modelliert diesen Effekt mit einem Lambda-Parameter, der die Abkling-Geschwindigkeit bestimmt. Die Kombination dieser drei Verteilungen sorgt für eine realistische Simulation mit sowohl vorhersehbaren Trends als auch unerwarteten Wendungen.

## Benutzeroberfläche

### UI-Konzept und Usability

Die Benutzeroberfläche folg den Grundsätzen der ISO 9241-110. konkret umgesetzt wurden:

- Aufgabenangemessenheit: Die UI zeigt nur simulationsrelevante Parameter

- Selbstbeschreibungsfähigkeit: Jedes Eingabefeld hat Labels und Tooltips

- Steuerbarkeit: Simulation kann jederzeit pausiert und neu gestartet werden

- Fehlertoleranz: Ungültige Eingaben werden sofort markiert

Die Oberfläche in drei Bereiche unterteilt: Links der Konfigurationsbereich mit Eingabefeldern, mittig die Visualisierungen, rechts der Ereignis-Feed.

### Elemente und Animation

Die Animation visualisiert Wählerbewegungen zwischen Parteien und läuft parallel zur Simulation. Sie nutzt JavaFX Timeline und TransitionAnimation. Jeder Wähler wird als kleiner farbiger Punkt dargestellt, dessen Farbe der aktuellen Parteipräferenz entspricht. Bei Meinungsänderung bewegt sich der Punkt zur neuen Partei-Position. Bei 2.000.000 Wählern wird eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Wählern animiert, während die Diagramme die vollständigen Daten zeigen. Die Animation macht den abstrakten Prozess der Meinungsbildung sichtbar und erhöht das Verständnis sowie die Motivation der Lernenden.

# Qualitätssicherung

## Testkonzept

### Teststrategie

Die Qualitätssicherung erfolgt durch eine dreistufige Testbatterie, die verschiedene Testebenen kombiniert. Das Ziel ist es, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Funktionalität der Anwendung aus unterschiedlichen Perspektiven sicherzustellen.

Die Teststrategie umfasst frei Ebenen:

- Unit-Tests: Testen einzelner Klassen und Methoden isoliert

- Integrationstests: Prüfen des Zusammenspiels zwischen Komponenten

- Blackbox-Tests: Validierung der Gesamtfunktionalität aus Benutzersicht

### Testumgebung

| Komponente | Entwicklungsumgebung | Zielumgebung |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Intel i9-12400K, 32GB RAM | Intel i5-13400 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro Education |
| Java-Version | OpenJDK 25 LTS | OpenJDK 21 LTS |
| Test-Framework | JUnit 5.10 | - |

Tabelle 3: Testumgebung:

## Testdurchführung

### Unit-Tests

Unit-Tests prüfen einzelne Methoden isoliert. Insgesamt wurden 17 Unit-Tests geschrieben, die kritische Funktionen abdecken: Zufallsverteilungen (8 Tests), SimulationEngine (12 Tests), Voter-Klasse (7 Tests), Party-Klasse (5 Tests), Controller (6 Tests) und View-Logik (4 Tests). Alle Unit-Tests sind im A6 Unit-Tests (Tabelle 15) detailliert aufgelistet.

Beispiel: Test der Normalverteilung Ein kritischer Test validiert die Normalverteilung statistisch: 100.000 Zufallswerte werden generiert und Mittelwert sowie Varianz berechnet. Der Test prüft, ob Mittelwert nahe 0 (±0,01) und Varianz nahe 1 (±0,02) liegt. Ergebnis: Test erfolgreich mit Mittelwert 0,0042 und Varianz 0,998.

### Integrationstests

Integrationstests prüfen das Zusammenspiel zwischen Controller, Model und View. Es wurden 8 Integrationstests durchgeführt:

- IT-01: Parameter-Validierung

- IT-02: Fehlerbehandlung bei ungültigen Eingaben

- IT-03: MVC-Kommunikation

- IT-04: Echtzeit-Update der Diagramme

- IT-05: Animation synchron mit Simulationsschritten

- IT-06: Ereignis-Feed zeigt Skandale korrekt an

- IT-07: Pause/Resume-Funktionalität

- IT-08: Reset setzt alle Komponenten zurück

Ergebnis: Alle 8 Integrationstests bestanden

### Blackbox-Tests (nach ISO 29119)

Die Blackbox-Tests wurden gemäß ISO/IEC/IEEE 29119 durchgeführt und validieren die Software aus Benutzersicht ohne Kenntnis der internen Implementierung.

Die vollständige Dokumentation mit detaillierten Testschritten, erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen, sowie Testabdeckungsmatrizen befindet sich im separaten Testprotokoll im Anhang A7 Testprotokoll

## Fehlerbehandlung

### Eingabevalidierung

Alle Benutzereingaben werden vom Controller validiert, bevor sie an das Model übergeben werden. Validierungsregeln umfassen:

| Parameter | Regel | Fehlermeldung |
| --- | --- | --- |
| Wähleranzahl | Muss > 0 <= 2.000.000 sein | "Wähleranzahl muss zwischen 1 und 2.000.000 liegen |
| Parteianzahl | Muss zwischen 2 und 8 liegen | „Mindestens 2, maximal 8 Partein erlaubt“ |
| Kampagnenbudget | Muss >=0 sein | „Budget kann nicht negativ sein“ |
| Medieneinfluss | Muss zwischen 0% und 100% liegen | "Medieneinfluss: 0-100%" |

Tabelle 4: Eingabevalidierung

### Exception-Handling

Die Anwendung nutzt ein strukturiertes Exception-Handling:

- ValidationException: Bei ungültigen Benutzereingaben

- SimulationException: Bei Fehlern während der Simulation

- RuntimeException: Für unerwartete Fehler

Alle Exceptions werden vom Controller abgefangen und dem Benutzer als verständliche Fehlermeldung angezeigt.

## Qualitätskriterien

### Code-Qualität

Die Code-Qualität wurde während der Entwicklung kontinuierlich mit analysiert. SonarQube ist ein statisches Code-Analyse-Tool, das potenzielle Fehler, Code-Smells und Sicherheitslücken in Echtzeit erkennt.

Angewendete Qualitätsmaßnahmen:

- Statische Code-Analyse: SonarQube wurde verwendet, um Code-Smells und Wartbarkeitsprobleme frühzeitig zu identifizieren

- Clean Code Prinzipien: Lesbare Methodennamen, Single Responsibility Principle, geringe Komplexität

- Code-Reviews: Regelmäßige Überprüfung kritischer Komponenten (SimulationEngine, VoterBehavior)

- Refactoring: Iterative Verbesserung der Code-Struktur basierend auf SonarQube-Empfehlungen

Ergebnis: Die finale Code-Basis weist eine hohe Wartbarkeit und geringe technische Schulden auf. Kritische Bugs und Sicherheitslücken wurden eliminiert.

### Dokumentationsgrad

- Javadoc: Alle öffentlichen Klassen und Methoden dokumentiert

- Inline-Kommentare: Komplexe Algorithmen kommentiert

- README: Installationsanleitung und nutzungsweise

## Testergebnisse

| Test-Kategorie | Anzahl | Bestanden | Erfolgsquote |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit-Tests | 17 | 17 | 100% |
| Integrationstests | 8 | 8 | 100% |
| Blackbox-Tests (ISO 29119) | 7 | 7 | 100% |
| Gesamt | 32 | 32 | 100% |

Tabelle 5: Testergebnisse-Übersicht

Alle definierten Qualitätsziele wurden erreicht: Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit. Die Anwendung erfüllt alle funktionalen und qualitativen Anforderungen.

# Fazit und Ausblick

## Projektzusammenfassung

### Zielerreichung

Das Projekt „Entwicklung einer interaktiven Wahlsimulation mit JavaFX“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle im Projektauftrag definierten Anforderungen wurden umgesetzt:

| Anforderung | Umsetzung | Status |
| --- | --- | --- |
| Wahlsimulation mit Zufallsverteilung | Normalverteilung, Gleichverteilung, Exponentialverteilung implementiert | ✅ |
| Interaktive GUI mit JavaFX | Konfiguration, Diagramme, Animation, Ereignis-Feed | ✅ |
| Echtzeit-Visualisierung | Balke- und Liniendiagramme aktualisieren live | ✅ |
| Animation der Wählerbewegung | Visuelle Darstellung als bewegte Punkte | ✅ |
| Auslieferung als .exe-Datei | Jpackage mit eingebettetem JRE | ✅ |
| Lauffähigkeit auf Schulrechnern | Tests auf Windows 11 erfolgreich | ✅ |

Tabelle 6: Anforderungserfüllung

### Projektverlauf

Das Projekt verlief weitgehend nach Plan. Die Zeitplanung mit 120 Arbeitsstunden wurde eingehalten:

| Phase | Geplant | Tatsächlich | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Projektplanung | 20h | 22h | +2h (UML-Diagramme komplexer) |
| Phase 2: Technische Umsetzung | 65h | 68h | +3h (Animationsoptimierung) |
| Phase 3: Qualitätssicherung | 20h | 17h | -3h (weniger Fehler) |
| Phase 4: Projektabschluss | 15h | 13h | -2h (Dokumentation parallel) |
| Gesamt | 120h | 120h | ±0h |

Tabelle 7: Soll-Ist-Vergleich Zeitplanung

### Herausforderungen und Lösungen

Während der Projektdurchführung traten zwei wesentliche Herausforderungen auf:

Animation bei hoher Wähleranzahl: Gelöst wurde dies durch eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Wählern für die Animation, während die Diagramme weiterhin alle Daten zeigen. Dies ermöglicht eine flüssige Animation auch bei großen Datenmengen.

Kompatibilität mit Schulrechnern Schulrechner: haben keine Admin-Rechte für Java-Installation. Das jpackage-Tool erstellt eine .exe mit eingebettetem JRE, sodass keine Installation erforderlich ist und die Anwendung direkt nach Download läuft.

## Persönliche Reflexion

### Erkenntnisse und Lernfolge

Das Projekt hat wichtige Lernerfolge gebracht:

Technische Kompetenz

- Vertiefte Kenntnisse in JavaFX

- Erfahrungen mit MVC-Architektur in einem realen Projekt

- Umgang mit Build-Tools

- Verwendung funktionsspezifische Libraries

Methodische Kompetenz

- Strukturierte Projektplanung mit Gantt-Diagramm

- Systematisches Testen

- Nutzwertanalysen

- Risikomanagement

Organisatorische Kompetenz

- Festlegen von festen Arbeitszeiten

- Gesunde Prokrastination

- Feed-Back-Gespräche mit anderen Entwicklern

### Bewertung der Architektur

Die Wahl des MVC-Patterns hat sich bewährt. Die klare Trennung ermöglichte paralleles Arbeiten an GUI und Simulationslogik. Die Entscheidung für JavaFX war richtig Swing hätte die Animation und CSS-Gestaltung deutlich erschwert. Maven als Build-Tool erwies sich als übersichtlicher als Gradle.

## Ausblick

Für zukünftige Versionen sind folgende Erweiterungen denkbar:

Kurzfristige Erweiterungen:

- Export-Funktion für Simulationsergebnisse als CSV

- Screenshot-Funktion für Diagramme

- Zusätzliche Ereignisse

- Speichern/Laden von Ereignissen

Langfristige Erweiterungen:

- Verschiedene Wahlsysteme

- Geografische Verteilung mit Wahlkreisen

- KI-gesteuerte Kampagnenstrategien

# Literaturverzeichnis

Apache Software Foundation. (2024). Von Maven — Build Tool Documentation: https://maven.apache.org/ abgerufen

Box, G. E., & Muller, M. E. (1958). A note on the generation of random normal deviates. In Annals of Mathematical Statistics (pp. 610-611). Volume 29, Issue 2.

GitHub Inc. (2024). Von Version Control with Git: https://docs.github.com/ abgerufen

ISO. (2020). ISO 9241-110:2020. In Ergonomics of human-system interaction — Part 110: Interaction principles. International Organization for Standardization.

ISO/IEC/IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. In Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation and test completion information. International Organization for Standardization.

ISO/IEC/IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. In Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques. International Organization for Standardization.

JetBrains. (2024). Von IntelliJ IDEA Ultimate — IDE für Java-Entwicklung: https://www.jetbrains.com/idea/ abgerufen

OpenJDK Foundation. (2024). Von OpenJDK 21 LTS Documentation: https://openjdk.org/projects/jdk/21/ abgerufen

Oracle Corporation. (2024). Von JavaFX Documentation and API Reference: https://openjfx.io/ abgerufen

Oracle Corporation. (2024). Von The Java Tutorials: Learning the Java Language: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ abgerufen

# Anhang

## A1 Projektplanung

### A1.1 Zeitplanung

Abbildung 1: Gantt-Diagramm

### A1.2 Arbeitspaketliste

| AP-Nr. | Arbeitspaket | Dauer | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1.1 | Anforderungsanalyse | 5h | Phase 1 |
| AP1.2 | UML-Diagramme erstellen | 8h | Phase 1 |
| AP1.3 | Mockups erstellen | 4h | Phase 1 |
| AP1.4 | Risikoanalyse | 3h | Phase 1 |
| AP2.1 | Backend-Architektur aufsetzen | 8h | Phase 2 |
| AP2.2 | Zufallsverteilung implementieren | 12h | Phase 2 |
| AP 2.3 | SimulationsEngine entwickeln | 15h | Phase 2 |
| AP 2.4 | JavaFX GUI erstellen | 18h | Phasen 2 |
| AP2.5 | Controller integrieren | 8h | Phasen 2 |
| AP2.6 | Animation implementieren | 10h | Phasen 2 |
| AP3.1 | Testkonzept schreiben | 4h | Phase 3 |
| AP3.2 | Unit-Tests schreiben | 8h | Phase 3 |
| AP3.3 | Performance-Tests durchführen | 5h | Phase 3 |
| AP3.4 | Fehler beheben | 3h | Phase 3 |
| AP3.5 | Refactoring | 5h | Phase 3 |
| AP4.1 | Projektdokumentation verfassen | 13h | Phase 4 |
| AP 4.2 | Executable erstellen | 2h | Phase 4 |
| Gesamtaufwand |  | 120h |  |

Tabelle 8: Arbeitspaketlist

## A2 Kosten & Ressourcen

### A2.1 Kostenaufstellung nach Projektphasen

| Projektphase | Geplante Zeit | Personalkosten (€6,50/h) | Sachmittel | Gesamtphase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Projektplanung | 20h | €130,00 | €70,00 | €200,00 |
| Phase 2: Technische Umsetzung | 65h | €455,50 | €227,50 | €650,00 |
| Phase 3: Qualitätssicherung | 20h | €130,00 | €70,00 | €200,00 |
| Phase: Projektabschluss | 15h | €97,50 | €52,50 | €150,00 |
| Gesamt | 120h | €780,00 | €420,00 | €1200,00 |

Tabelle 9:Kostenaufstellung nach Projektphasen

### A2.2   Detaillierte Kosten nach Arbeitspaketen

| AP-Nr. | Arbeitspaket | Dauer | Personal | Sachmittel | Gesamt | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1.1 | Anforderungsanalyse | 5h | €32,50 | €17,50 | €50,00 | Phase 1 |
| AP1.2 | UML-Diagramme erstellen | 8h | €52,00 | €28,00 | €80,00 | Phase 1 |
| AP1.3 | Mockups erstellen | 4h | €26,00 | €14,00 | €40,00 | Phase 1 |
| AP1.4 | Risikoanalyse | 3h | €19,50 | €10,50 | €30,00 | Phase 1 |
| AP2.1 | Backend-Architektur aufsetzen | 8h | €52,00 | €28,00 | €80,00 | Phase 2 |
| AP2.2 | Zufallsverteilung implementieren | 12h | €78,00 | €42,00 | €120,00 | Phase 2 |
| AP2.3 | SimulationsEngine entwickeln | 15h | €97,50 | €52,50 | €150,00 | Phase 2 |
| AP2.4 | JavaFX GUI erstellen | 18h | €117,00 | €63,00 | €180,00 | Phase 2 |
| AP2.5 | Controller implementieren | 8h | €52,00 | €28,00 | €80,00 | Phase 2 |
| AP2.6 | Animation implementieren | 10h | €65,00 | €35,00 | €100,00 | Phase 2 |
| AP3.1 | Testkonzept schreiben | 4h | €26,00 | €14,00 | €40,00 | Phase 3 |
| AP3.2 | Unit-Tests schreiben | 8h | €52,00 | €28,00 | €80,00 | Phase 3 |
| AP3.3 | Perfomance-Tests durchführen | 5h | €32,50 | €17,50 | €50,00 | Phase 3 |
| AP3.4 | Fehler beheben | 3h | €19,50 | €10,50 | €30,00 | Phase 3 |
| AP3.5 | Refactoring | 5h | €32,50 | €17,50 | €50,00 | Phase 3 |
| AP4.1 | Projektdokumentation verfassen | 13h | €84,50 | €45,50 | €130,00 | Phase 4 |
| AP4.2 | Executable erstellen | 2h | €13,00 | €7,00 | €20,00 | Phase 4 |
| Summe |  | 120h | €780,00 | €420,00 | €1.200,00 |  |

Tabelle 10: Detaillierte Kosten nach Arbeitspaketen

### A2.3 Ressourcen-Kostenübersicht

| Ressource | Typ | Kosten | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal | Auszubildender | €780,00 | 120h*€6,50/h |
| Hardware | Schularbeitsplatz | Vorhanden |  |
| Software | OpenJDK 21, IntelliJ, Maven, Git, JUnit | Kostenlos | Open Source + Community |
| Gemeinkosten | Strom/Netzwerk | €420,00 | 120h*€3,50/h |
| Gesamt |  | €1.200,00 |  |

Tabelle 11: Ressourcen-Kostenübersicht

## A3 Mockups

### A3.1 Hauptseite

Abbildung 2: Mockup Hauptseite

### A3.2 Statistikseite

Abbildung 3: Mockup Statistikseite

### A3.3 Parlamentsseite

Abbildung 4: Mockup Parlamentsseite

## A4 Nutzwertanalysen

### A4.1 IDE

| Kriterium | Gewichtung | IntelliJ Ultimate | Elipse | NetBeans | VS Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfachheit | 30% | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Java-Unterstützung | 25% | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Kosten | 20% | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Lernkurve | 15% | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Erweiterbarkeit | 10% | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Gesamtnutzwert | 100% | 8,85 | 7,85 | 8,35 | 8,45 |

Tabelle 12: Nutzwertanalyse IDE

### A4.2 Build-Tools

| Kriterium | Gewichtung | Apache Maven | Gradle | Ant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konfigurationseinfachheit | 30% | 9 | 8 | 6 |
| Abhängigkeitsmanagement | 25% | 10 | 9 | 5 |
| Performance | 20% | 8 | 10 | 7 |
| Community/Standard | 15% | 9 | 8 | 6 |
| Flexibilität | 10% | 7 | 10 | 9 |
| Gesamtnutzwert | 10% | 8,75 | 8,65 | 6,25 |

Tabelle 13: Nutzwertanalyse Build-Tools

### A4.3 GUI-Framework

| Kriterium | Gewichtung | JavaFX | Swing | SWT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moderne UI | 30% | 10 | 6 | 7 |
| Performance | 25% | 9 | 7 | 8 |
| Einfachheit | 20% | 9 | 8 | 6 |
| Cross-Plattform | 15% | 9 | 9 | 7 |
| Community | 10% | 9 | 8 | 7 |
| Gesamtnutzwert | 100% | 9,25 | 7,25 | 7,25 |

Tabelle 14: Nutzwertanalyse GUI-Framework

## A5 Technische Details

### A5.1 Use-Case-Diagramm

Abbildung 5: Use-Case-Diagramm

### A5.2 Paketdiagramm

Abbildung 6: Paketdiagramm

### A5.3 Klassendiagramm Model-Layer

Abbildung 7: Klassendiagramm Model-Layer

### A5.4 Klassendiagramm Kalkulationslogik

Abbildung 8: Klassendiagramm Kalkulation

Abbildung 9: Klassendiagramm Core

A5.5 Klassendiagramm Core

### A5.6 Klassendiagramm Skandale

Abbildung 10: Klassendiagramm Skandal

Abbildung 11:Klassendiagramm View Komponenten

A5.7 Klassendiagramm View Komponenten

## A6 Unit-Tests

| Test-ID | Testklasse | Testmethode | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | DistributionProviderTest | testNormalDistribution() | Prüft statistische Eigenschaften der Normalverteilung (μ=0, σ=1) | ✅ |
| UT-02 | DistributionProviderTest | testExponentialDistribution() | Validiert Exponentialverteilung mit λ=1.0 | ✅ |
| UT-03 | DistributionProviderTest | testUniformDistribution() | Testet Gleichverteilung im Intervall | ✅ |
| UT-04 | ParameterValidatorTest | testValidVoterCount() | Prüft gültige Wähleranzahl (1-2.000.000) | ✅ |
| UT-05 | ParameterValidatorTest | testInvalidVoterCountZero() | Validierung: 0 Wähler → Exception | ✅ |
| UT-06 | ParameterValidatorTest | testInvalidVoterCountNegative() | Validierung: Negative Wähler → Exception | ✅ |
| UT-07 | ParameterValidatorTest | testInvalidVoterCountTooHigh() | Validierung: > 2.000.000 Wähler → Exception | ✅ |
| UT-08 | ParameterValidatorTest | testValidPartyCount() | Prüft gültige Parteienanzahl (2-8) | ✅ |
| UT-09 | ParameterValidatorTest | testInvalidPartyCountTooFew() | Validierung: < 2 Parteien → Exception | ✅ |
| UT-10 | ParameterValidatorTest | testInvalidPartyCountTooMany | Validierung: > 8 Parteien → Exception | ✅ |
| UT-11 | ParameterValidatorTest | testValidBudget() | Prüft gültige Budgets (≥ 0) | ✅ |
| UT-12 | ParameterValidatorTest | testInvalidBudgetNegative() | Validierung: Negatives Budget → Exception | ✅ |
| UT-13 | VoterBehaviorTest | testOpinionChange() | Testet Meinungsänderung eines Wählers | ✅ |
| UT-14 | VoterBehaviorTest | testVoterTypeInfluence() | Validiert Einfluss des Wählertyps auf Entscheidung | ✅ |
| UT-15 | VoterBehaviorTest | testMediaInfluenceEffect() | Prüft Auswirkung von Medieneinfluss | ✅ |
| UT-16 | ScandalImpactCalculatorTest | testScandalImpactCalculation() | Berechnet Skandal-Auswirkungen auf Stimmen | ✅ |
| UT-17 | ScandalImpactCalculatorTest | testScandalDecayOverTime() | Testet exponentielles Abklingen eines Skandals | ✅ |

Tabelle 15: Unit-Tests

## A7 Testprotokoll