Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	1

Abbildungsverzeichnis	2

1.	Einleitung	3

1.1	Projektbeschreibung	3

1.2	Projektumfeld	3

1.3	Projektziel	3

1.4	Projektbegründung	3

1.5	Projektschnittstellen	3

1.5.1	Technische Schnittstellen	3

1.5.2	Organisatorische Schnittstellen	4

1.6	Projektabgrenzung	4

2.	Projektplanung	5

2.1	Vorgehensmodell	5

2.2	Ressourcen- und Ablaufplanung	5

2.2.1	Zeitplanung	5

2.2.2	Kostenplanung	5

2.3	Risikoanalyse	6

3.	Technische Umsetzung	7

3.1	Architektur und Design	7

3.1.1	Architektur-Konzept	7

3.1.2	Datenfluss	7

3.2	Auswahl der Technologien	7

3.2.1	Software und Hardware	7

3.3	Implementierung	8

3.3.1	Kernkomponenten der Simulation	8

3.3.2	Zufallselemente und Verteilung	9

3.4	Benutzeroberfläche	9

3.4.1	UI-Konzept und Usability	9

3.4.2	Elemente und Animation	9

4.	Qualitätssicherung	11

4.1	Testkonzept	11

4.1.1	Teststrategie	11

4.1.2	Testumgebung	11

4.2	Testdurchführung	11

4.2.1	Unit-Tests	11

4.2.2	Integrationstests	12

4.2.3	Systemtests	12

4.3	Fehlerbehandlung	13

4.3.1	Eingabevalidierung	13

4.3.2	Exception-Handeling	13

4.4	Qualitätskriterien	13

4.4.1	Code-Qualität	13

4.4.2	Dokumentationsgrad	14

4.5	Testergebnisse	14

5.	Fazit und Ausblick	15

5.1	Projektzusammenfassung	15

5.1.1	Zielerreichung	15

5.1.2	Projektverlauf	16

5.1.3	Herausforderungen und Lösungen	16

5.2	Persönliche Reflexion	16

5.2.1	Erkenntnisse und Lernfolge	16

5.2.2	Bewertung der Architektur	17

5.3	Ausblick	17

Literaturverzeichnis	18

Anhang	I

A1 Projekplanung	I

A2.1 Gantt-Diagramm	I

A2.2 Arbeitspaketliste	I

# Abkürzungsverzeichnis

# Abbildungsverzeichnis

# Einleitung

Im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erfolgt ein für die Berufsschule verpflichtendes Simulationsprojekt.

Es dient zur Überprüfung des Wissen- und Ausbildungsstands sowie zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

## Projektbeschreibung

In Schulen werden komplexe Wahlsysteme meist durch Lehrbücher und Videos vermittelt. Diese statischen Medien zeigen aber nicht die dynamischen Zusammenhänge einer Wahl z.B. wie sich Skandale oder Kampagnen auf das Ergebnis auswirken.  Das führt dazu, dass Schüler das Thema schwer verstehen und das Interesse sinkt.

## Projektumfeld

Die Projektdurchführung erfolgt als schulische Projektarbeit direkt beim Auftraggeber, der „Beruflichen Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock -Technik-“. Die Zielplattform der Anwendung bilden die schuleigenen Windows Client.

## Projektziel

Ziel ist es, eine Desktop-Anwendung zu entwickeln, mit der Schüler Wählerwanderungen und externe Einflüsse selbst simulieren können. Die Anwendung ergänzt den bestehenden Unterricht. Die Benutzeroberfläche wird mittels JavaFX realisiert. Die Entwicklung des Backends erfolgt mit Java als Programmiersprache.

## Projektbegründung

Durch das Projekt sollen nicht sichtbare Prozesse wie die Wählerwanderung oder externe Einflüsse visualisiert werden. Zudem soll damit die didaktische Qualität gesteigert werden, indem die Lernenden beispielsweise bei einer Parameteränderung direktes Feedback erhalten.

## Projektschnittstellen

### Technische Schnittstellen

Da die Software als Standalone-Anwendung konzipiert ist, existieren keine Schnittstellen zu vorhandenen IT-Infrastrukturen oder Datenbanken.

### Organisatorische Schnittstellen

Der fachliche Ansprechpartner des Kunden ist Herr Patett als Hauptverantwortlicher.

## Projektabgrenzung

Durch den begrenzten Zeitumfang des Projektes wurden bestimmte Eingrenzungen getroffen:

• Keine Bereitstellung für weitere Betriebssysteme. Der Fokus liegt auf Windows.

• Es werden keine Simulationsdaten in einer Datenbank gespeichert.

• Eine Implementierung einer „künstlichen Intelligenz “ erfolgt nicht.

• Es werden keine realen historischen Wahldaten verwendet.

# Projektplanung

## Vorgehensmodell

Für die Durchführung dieses Projekts wurde das Wasserfallmodell als lineares, sequenzielles Vorgehensmodell gewählt. Die Wahl des Wasserfallmodells begründet sich durch den festen Abgabetermin (06.02.2026) und die klar definierten Anforderungen aus dem Projektauftrag. Das Wasserfallmodell sieht vor, dass die Entwicklung in aufeinanderfolgenden, klar abgegrenzten Phasen erfolgt. Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht eine präzise Planung und Kontrolle des Projektfortschritts sowie eine umfassende Dokumentation jeder Entwicklungsphase entsprechend der Industrie- und Handelskammer (IHK)-Anforderungen.

## Ressourcen- und Ablaufplanung

### Zeitplanung

Die Projektdurchführung erstreckt sich über einen Zeitraum von 21,6 Wochen (06.09.2025 bis 06.02.2026) und ist in vier Hauptphasen unterteilt:

| Phasen | Beschreibung | Zeitraum |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Projektplanung | Sep. 2025 |
| Phase 2 | Technische Umsetzung | Okt. – Nov. 2025 |
| Phase 3 | Qualitätssicherung | Dez. 2025 – Jan. 2026 |
| Phase 4 | Projektabschluss | Jan. – Feb. 2026 |

Tabelle 1: Zeitliche Verteilung der Projektphasen

Eine detaillierte Visualisierung der Zeitplanung mit allen Arbeitspaketen, Abhängigkeiten und Meilensteinen ist im Anhang A2, Abbildung 5 als Gantt-Diagramm dargestellt.

### Kostenplanung

Die Kostenplanung basiert auf einer Kalkulation der Personalkosten sowie der benötigten Sachmittel. Für die Projektdurchführung wird von einem Gesamtaufwand von 120 Arbeitsstunden ausgegangen. Bei einem Stundensatz von 6,50€ (basierend auf der Azubi-Vergütung) ergeben sich Personalkosten von 780,00€. Alle benötigten Software-Werkzeuge sind als Open-Source-Lösungen oder über 6 Bildungslizenzen kostenfrei verfügbar, die erforderliche Hardware ist bereits vorhanden. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten nach Projektphasen befindet sich im Anhang A2, Tabellen ?? bis ??.

## Risikoanalyse

Die folgende Tabelle zeigt mögliche Risiken während der Projektdurchführung und entsprechende Gegenmaßnahmen:

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gegenmaßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance-Problem bei hoher Wähleranzahl | Mittel | Hoch | Frühzeitige Belastungstests, Optimierung der Datenstruktur |
| Kompatibilitätsprobleme auf Schulrechnern | Gering | Hoch | Test auf Schulrechner, jpackage mit eingebettetem JRE |
| Fehlerhafte Zufallsverteilungen | Mittel | Mittel | Statistische Validierung, Unit-Tests |
| Zeitverzug durch unterschätze Komplexität | Mittel | Hoch | Pufferzeiten eingeplant, wöchentliche Fortschrittskontrolle |
| Nichterfüllung der IHK-Anforderungen | Gering | Hoch | Checkliste erstellen, regelmäßiger Abgleich mit Projektauftrag |

Tabelle 2: Risikoauflistung

# Technische Umsetzung

## Architektur und Design

### Architektur-Konzept

Das Projekt nutzt die MVC-Architektur, um die Verantwortlichkeiten klar zu trennen. Das erleichtert die Wartung und ermöglicht es, Komponenten unabhängig voneinander zu ändern. Das Model enthält die komplette Simulationslogik und arbeitet unabhängig von der Benutzeroberfläche. Die View ist für die Darstellung zuständig und wird mit JavaFX umgesetzt. Der Controller vermittelt zwischen Model und View: Er verarbeitet Benutzereingaben, startet die Simulation und aktualisiert die Anzeige.

Als Alternative wurde die MVVM-Architektur betrachtet. Die Entscheidung fiel dennoch auf MVC, weil die Projektkomplexität überschaubar ist und MVC eine explizite Kontrolle über den Datenfluss ermöglicht, was sich besonders beim Testen als hilfreich erwiesen hat.

### Datenfluss

Der Datenfluss im System ist unidirektional und im Sequenzdiagramm (Anhang A1, Abbildung 3) dargestellt. Der Benutzer gibt Parameter in der View ein. Der Controller validiert die Eingaben und übergibt sie an das Model. Das Model simuliert das Wahlszenario in einzelnen Zeitschritten unter Verwendung von Normalverteilung, Gleichverteilung und Exponentialverteilung. Die Simulationsergebnisse werden vom Controller an die View weitergeleitet und als dynamische Diagramme, Animation und Ereignis-Feed in Echtzeit dargestellt.

## Auswahl der Technologien

### Software und Hardware

Die Auswahl der Entwicklungswerkzeuge erfolgte anhand von Nutzwertanalysen, um die beste Eignung für das Projekt sicherzustellen. Die detaillierten Analysen mit Gewichtungen und Berechnungen befinden sich im Anhang A3. Entwicklungsumgebung und Tools Die Nutzwertanalysen ergaben folgende Entscheidungen (Details siehe Anhang A3):

• IDE: IntelliJ IDEA Ultimate (8,85 Pkt.) - exzellenter JavaFX-Support und

umfassende Code-Analyse-Tools (Tabelle 10)

• Build-Tool: Apache Maven (8,75 Pkt.) - Standardisierung und einfache XML-Konfiguration (Tabelle 11)

• GUI-Framework: JavaFX (8,95 Pkt.) – moderne UI-Elemente, CSS-Styling und Performance für Echtzeit-Visualisierungen (Tabelle 12)

Weitere Technologie-Entscheidungen

• JDK: OpenJDK 25 LTS, kostenfrei, Long-Term-Support bis 2029

• Versionsverwaltung: Git (lokal) – Industriestandard

• Zielsystem: Windows 10/11 Desktop

• Auslieferung: jpackage-Tool – erstellt .exe mit eingebettetem JRE, läuft ohne Installation

Die Hardware-Anforderungen für das Zielsystem sind minimal: Intel Core i3, 8 GB RAM, 100 MB freier Speicher. Performance-Tests ergaben durchschnittlich 120ms pro Simulationsschritt auf Schulrechner-Hardware, deutlich unter der Zielmarke von 150ms.

## Implementierung

### Kernkomponenten der Simulation

Die Simulation besteht ausfolgenden Kernkomponenten:

SimulationsEngine: Die zentrale Klasse steuert die Simulation, verwaltet Zeit-

schritte und ruft die einzelnen Berechnungsmodule auf (applyMediaInfluence(),

applyCampaignEffects(), processVoterOpinionChanges(), generateRandomEvents()).

Voter: Repräsentiert einen einzelnen Wähler mit aktueller Parteipräferenz und Beeinflussbarkeit. Die Methode updatePreference() aktualisiert basierend auf externen Einflüssen.

Party: Enthält Parteiname, Kampagnenbudget und Unterstützungszahl. Die Methode calculateInfluence() berechnet den Einfluss basieren auf dem verfügbaren Budget.

RandomGenerator: Erzeugt Zufallswerte mit verschiedenen Verteilungen.

Interaktion der Komponenten: Die SimulationEngine erstellt zu Beginn alle Voter- und Party-Objekte. In jedem Zeitschritt werden die Wähler-Präferenzen basierend auf Kampagnenbudgets, Medieneinfluss und Zufallsereignissen aktualisiert. Die Ergebnisse werden als SimulationResult-Objekt zurückgegeben und vom Controller an die View weitergeleitet.

### Zufallselemente und Verteilung

Die Simulation nutzt drei verschiedene Zufallsverteilungen die um realistische Effekte zu erzeugen:

Normalverteilung Einsatz: Meinungsänderungen der Wähler. Meinungen in großen Gruppen folgen oft einer Normalverteilung, die meisten Wähler ändern ihre Meinung nur geringfügig, wenige stark. Die Standardabweichung hängt von der individuellen Beeinflussbarkeit ab.

Gleichverteilung Einsatz: Zufällige Ereignisse wie Skandale oder positive Nachrichten. Jedes Ereignis hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. So wird zufällig bestimmt, welche Partei von einem Ereignis betroffen ist.

Exponentialverteilung Einsatz: Kampagneneffekt-Abklingen. Kampagnen haben am Anfang starke Wirkung, die dann exponentiell abnimmt. Die Exponentialverteilung modelliert diesen Effekt mit einem Lambda-Parameter, der die Abkling-Geschwindigkeit bestimmt. Die Kombination dieser drei Verteilungen sorgt für eine realistische Simulation mit sowohl vorhersehbaren Trends als auch unerwarteten Wendungen.

## Benutzeroberfläche

### UI-Konzept und Usability

Die Benutzeroberfläche folg den Grundsätzen der ISO 9241-110. Konkret umgesetzt wurden:

- Aufgabenangemessenheit: Die UI zeigt nur simulationsrelevante Parameter

- Selbstbeschreibungsfähigkeit: Jedes Eingabefeld hat Labels und Tooltips

- Steuerbarkeit: Simulation kann jederzeit pausiert und neu gestartet werden

- Fehlertoleranz: Ungültige Eingaben werden sofort markiert

Die Oberfläche in drei Bereiche unterteilt: Links der Konfigurationsbereich mit Eingabefeldern, mittig die Visualisierungen, rechts der Ereignis-Feed.

### Elemente und Animation

Die Animation visualisiert Wählerbewegungen zwischen Parteien und läuft parallel zur Simulation. Sie nutzt JavaFX Timeline und TransitionAnimation. Jeder Wähler wird als kleiner farbiger Punkt dargestellt, dessen Farbe der aktuellen Parteipräferenz entspricht. Bei Meinungsänderung bewegt sich der Punkt zur neuen Partei-Position. Performance-Optimierung Bei 2.000.000 Wählern würde die Darstellung aller Punkte zu Performance-Problemen führen. Daher wird eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Wählern animiert, während die Diagramme die vollständigen Daten zeigen. Die Animation macht den abstrakten Prozess der Meinungsbildung sichtbar und erhöht das Verständnis sowie die Motivation der Lernenden.

# Qualitätssicherung

## Testkonzept

### Teststrategie

Die Qualitätssicherung erfolgt durch eine mehrstufige Teststrategie, die verschiedene Testebenen kombiniert. Das Ziel ist, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Funktionalität der Anwendung sicherzustellen. Die Teststrategie umfasst drei Ebenen:

- Unit-Tests: Testen einzelner Klassen und Methoden isoliert

- Integrationstests: Prüfen des Zusammenspiels zwischen Komponenten

- Systemtests: Validierung der Gesamtfunktionalität

### Testumgebung

| Komponente | Entwicklungsumgebung | Zielumgebung |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Intel i9-12400K, 32GB RAM |  |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |  |
| Java-Version | OpenJDK 25 LTS |  |
| Test-Framework | JUnit 5.10 |  |
| Coverage-Tool | JaCoCo 0.8.11 |  |

Tabelle 3: Testumgebung:

## Testdurchführung

### Unit-Tests

Unit-Tests prüfen einzelne Methoden isoliert. Insgesamt wurden 42 Unit-Tests geschrieben, die kritische Funktionen abdecken: Zufallsverteilungen (8 Tests), SimulationEngine (12 Tests), Voter-Klasse (7 Tests), Party-Klasse (5 Tests), Controller (6 Tests) und View-Logik (4 Tests). Alle Unit-Tests sind im Anhang A5.1 (Tabelle 13) detailliert aufgelistet.

Beispiel: Test der Normalverteilung Ein kritischer Test validiert die Normalverteilung statistisch: 100.000 Zufallswerte werden generiert und Mittelwert sowie Varianz berechnet. Der Test prüft, ob Mittelwert nahe 0 (±0,01) und Varianz nahe 1 (±0,02) liegt. Ergebnis: Test erfolgreich mit Mittelwert 0,0042 und Varianz 0,998.

### Integrationstests

Integrationstests prüfen das Zusammenspiel zwischen Controller, Model und View. Es wurden 8 Integrationstests durchgeführt:

- IT-01: Parameter-Validierung

- IT-02: Fehlerbehandlung bei ungültigen Eingaben

- IT-03: MVC-Kommunikation

- IT-04: Echtzeit-Update der Diagramme

- IT-05: Animation synchron mit Simulationsschritten

- IT-06: Ereignis-Feed zeigt Skandale korrekt an

- IT-07: Pause/Resume-Funktionalität

- IT-08: Reset setzt alle Komponenten zurück

Ergebnis: Alle 8 Integrationstests bestanden

### Systemtests

Systemtests validieren die Gesamtfunktionalität aus Benutzersicht. Es wurden 10m Systemtests durchgeführt, die typische Anwendungsszenarien abdecken.

Beispiel: Systemtest ST-05 Testfall: Komplette Simulation von Wahlkampf bis Ergebnis mit 50.000 Wählern, 5 Parteien, unterschiedlichen Kampagnenbudgets und 100 Zeitschritten. Erwartetes Verhalten: Diagramme aktualisieren in Echtzeit, Animation zeigt Wählerbewegungen, Partei mit höherem Budget gewinnt Stimmen, Ereignis-Feed zeigt Meldungen.

Ergebnis: Test bestanden Partei A erreichte 34% (Start: 20%), 3 Ereignisse traten auf, Simulation verlief flüssig.

Alle Systemtests sind im Anhang A5.3 (Tabelle 14) dokumentiert.

## Fehlerbehandlung

### Eingabevalidierung

Alle Benutzereingaben werden vom Controller validiert, bevor sie an das Model übergeben werden. Validierungsregeln umfassen:

| Parameter | Regel | Fehlermeldung |
| --- | --- | --- |
| Wähleranzahl | Muss > 0 <= 2.000.000 sein | "Wähleranzahl muss zwischen 1 und 2.000.000 liegen |
| Parteianzahl | Muss zwischen 2 und 8 liegen | „Mindestens 2, maximal 8 Partein erlaubt“ |
| Kampagnenbudget | Muss >=0 sein | „Budget kann nicht negativ sein“ |
| Medieneinfluss | Muss zwischen 0% und 100% liegen | "Medieneinfluss: 0-100%" |

Tabelle 4: Eingabevalidierung

### Exception-Handeling

Die Anwendung nutzt ein strukturiertes Exception-Handeling:

- ValidationException: Bei ungültigen Benutzereingaben

- SimulationException: Bei Fehlern während der Simulation

- RuntimeException: Für unerwartete Fehler

Alle Exceptions werden vom Controller abgefangen und dem Benutzer als verständliche Fehlermeldung angezeigt.

## Qualitätskriterien

### Code-Qualität

Die Code-Qualität wurde mit SonarLint analysiert:

| Metrik | Beschreibung | Wert |
| --- | --- | --- |
| Bugs | Kritische Fehler im Code | 0 |
| Code Smells | Wartbarkeitsprobleme | 8 (Minor) |
| Security Hotspots | Potenzielle Sicherheitslücken | 0 |
| Duplications | Duplizierter Code | 2,3 |
| Cyclomatic Comlexity | Komplexität pro Methode | 3,2 |

Tabelle 5: Code-Qualitätsmetriken

Die 8 Code Smells sind Minor-Probleme und wurden bewusst beibehalten, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

### Dokumentationsgrad

- Javadoc: Alle öffentlichen Klassen und Methoden dokumentiert

- Inline-Kommentare: Komplexe Algorithmen kommentiert

- README: Installationsanleitung und nutzungsweise

## Testergebnisse

| Test-Kategorie | Anzahl | Bestanden | Erfolgsquote |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit-Tests | 42 | 42 | 100% |
| Integrationstests | 8 | 8 | 100% |
| Systemtests | 10 | 10 | 100% |
| Gesamt | 60 | 60 | 100% |

Tabelle 6: Testergebnisse-Übersicht

Alle definierten Qualitätsziele wurden erreicht: Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit. Die Anwendung erfüllt alle funktionalen und qualitativen Anforderungen.

# Fazit und Ausblick

## Projektzusammenfassung

### Zielerreichung

Das Projekt „Entwicklung einer interaktiven Wahlsimulation mit JavaFX“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle im Projektauftrag definierten Anforderungen wurden umgesetzt:

| Anforderung | Umsetzung | Status |
| --- | --- | --- |
| Wahlsimulation mit Zufallsverteilung | Normalverteilung, Gleichverteilung, Exponentialverteilung implementiert |  |
| Interaktive GUI mit JavaFX | Konfiguration, Diagramme, Animation, Ereignis-Feed |  |
| Echtzeit-Visualisierung | Balke- und Liniendiagramme aktualisieren live |  |
| Animation der Wählerbewegung | Visuelle Darstellung als bewegte Punkte |  |
| Auslieferung als .exe-Datei | Jpackage mit eingebettetem JRE |  |
| Lauffähigkeit auf Schulrechnern | Tests auf Windows 11 erfolgreich |  |

Tabelle 7: Anforderungserfüllung

### Projektverlauf

Das Projekt verlief weitgehend nach Plan. Die Zeitplanung mit 120 Arbeitsstunden wurde eingehalten:

| Phase | Geplant | Tatsächlich | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Projektplanung | 20h | 22h | +2h (UML-Diagramme komplexer) |
| Phase 2: Technische Umsetzung | 65h | 68h | +3h (Animationsoptimierung) |
| Phase 3: Qualitätssicherung | 20h | 17h | -3h (weniger Fehler) |
| Phase 4: Projektabschluss | 15h | 13h | -2h (Dokumentation parallel) |
| Gesamt | 120h | 120h | ±0h |

Tabelle 8: Soll-Ist-Vergleich Zeitplanung

### Herausforderungen und Lösungen

Während der Projektdurchführung traten zwei wesentliche Herausforderungen auf:

Animation bei hoher Wähleranzahl: Die Animation mit 2.000.000 Punkten führte zu Framerate-Einbrüchen (< 10 FPS). Gelöst wurde dies durch eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Wählern für die Animation, während die Diagramme weiterhin alle Daten zeigen. Ergebnis: Flüssige Animation bei 60 FPS.

Kompatibilität mit Schulrechnern Schulrechner: haben keine Admin-Rechte für Java-Installation. Das jpackage-Tool erstellt eine .exe mit eingebettetem JRE, sodass keine Installation erforderlich ist und die Anwendung direkt nach Download läuft.

## Persönliche Reflexion

### Erkenntnisse und Lernfolge

Das Projekt hat wichtige Lernerfolge gebracht:

Technische Kompetenz

- Vertiefte Kenntnisse in JavaFX

- Erfahrungen mit MVC-Architektur in einem realen Projekt

- Umgang mit Build-Tools

- Verwendung funktionsspezifische Libraries

Methodische Kompetenz

- Strukturierte Projektplanung mit Gantt-Diagramm

- Systematisches Testen

- Nutzwertanalysen

- Risikomanagement

Organisatorische Kompetenz

- Festlegen von festen Arbeitszeiten

- Gesunde Prokrastination

- Feed-Back-Gespräche mit anderen Entwicklern

### Bewertung der Architektur

Die Wahl des MVC-Patterns hat sich bewährt. Die klare Trennung ermöglichte paralleles Arbeiten an GUI und Simulationslogik. Die Entscheidung für JavaFX war richtig Swing hätte die Animation und CSS-Gestaltung deutlich erschwert. Maven als Build-Tool erwies sich als übersichtlicher als Gradle.

## Ausblick

Für zukünftige Versionen sind folgende Erweiterungen denkbar:

Kurzfristige Erweiterungen:

- Export-Funktion für Simulationsergebnisse als CSV

- Screenshot-Funktion für Diagramme

- Zusätzliche Ereignisse

- Speichern/Laden von Ereignissen

Langfristige Erweiterungen:

- Verschiedene Wahlsysteme

- Geografische Verteilung mit Wahlkreisen

- KI-gesteuerte Kampagnenstrategien

# Literaturverzeichnis

# Anhang

## A1 Projekplanung

### A2.1 Gantt-Diagramm

### A2.2 Arbeitspaketliste

| AP-Nr. | Arbeitspaket | Dauer | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| AP1.1 | Anforderungsanalyse | 5h | Phase 1 |
| AP1.2 | UML-Diagramme erstellen | 8h | Phase 1 |
| AP1.3 | Mockups erstellen | 4h | Phase 1 |
| AP1.4 | Risikoanalyse | 3h | Phase 1 |
| AP2.1 | Backend-Architektur aufsetzen | 8h | Phase 2 |
| AP2.2 | Zufallsverteilung implementieren | 12h | Phase 2 |
| AP 2.3 | SimulationsEngine entwickeln | 15h | Phase 2 |
| AP 2.4 | JavaFX GUI erstellen | 18h | Phasen 2 |
| AP2.5 | Controller integrieren | 8h | Phasen 2 |
| AP2.6 | Animation implementieren | 10h | Phasen 2 |
| AP3.1 | Testkonzept schreiben | 4h | Phase 3 |
| AP3.2 | Unit-Tests schreiben | 8h | Phase 3 |
| AP3.3 | Performance-Tests durchführen | 5h | Phase 3 |
| Ap3.4 | Fehler beheben | 3h | Phase 3 |
| AP4.1 | Projektdokumentation verfassen | 13h | Phase 4 |
| AP 4.2 | Executable erstellen | 2h | Phase 4 |
| Gesamtaufwand |  | 120h |  |

Tabelle 9: Arbeitspaketliste